dBLog

Noise Complaint Logger

Plan de desarrollo - MVP

Version 1.0 - Marzo 2026

Documento confidencial

# Indice

# 1. Vision y objetivo del producto

dBLog es una aplicacion movil que permite a los usuarios medir, registrar y documentar legalmente el ruido excesivo en su entorno, principalmente causado por vecinos. La app transforma la evidencia sonora en informes con validez legal que pueden adjuntarse a denuncias, reclamaciones al administrador de fincas o procedimientos judiciales.

## 1.1 Problema que resuelve

Millones de personas en ciudades espanolas sufren ruido excesivo de vecinos. El proceso actual para documentar y denunciar es engorroso: requiere contratar peritos acusticos (300-500 EUR por medicion), conocer la normativa local aplicable y generar documentacion con formato legal. La mayoria de afectados simplemente aguantan o discuten sin evidencia.

## 1.2 Propuesta de valor

- Medidor de decibelios profesional directamente en el movil.

- Comparacion automatica con los limites legales segun la ubicacion del usuario y la franja horaria.

- Generacion de informes PDF con formato legal, referencia normativa, graficas de decibelios y hash de integridad del audio.

- Modo vigilancia nocturna que graba automaticamente al detectar picos de ruido.

- Historial completo de evidencias exportable para uso legal.

## 1.3 Mercado objetivo

- Inquilinos y propietarios en zonas urbanas de Espana afectados por ruido vecinal.

- Administradores de fincas que necesitan documentar incidencias.

- Abogados y profesionales que asesoran en conflictos vecinales.

- Expansion futura: resto de Europa y Latinoamerica (adaptando normativa local).

# 2. Modelo de negocio y monetizacion

La app utiliza un modelo hibrido de tres niveles disenado para maximizar la conversion en el momento de mayor dolor del usuario:

## 2.1 Tier gratuito

- Medidor de decibelios en tiempo real.

- Grabacion manual de clips de audio (maximo 60 segundos).

- Historial basico de las ultimas 5 grabaciones.

- Veredicto legal automatico: comparacion con limites legales de su municipio (GRATIS - funciona como vendedor del PDF).

## 2.2 Pago unico (3.99 - 4.99 EUR)

- Generacion de un informe legal en PDF.

- Incluye: datos de la medicion, grafica de decibelios, fecha/hora, direccion del inmueble, referencia a la ordenanza municipal aplicable, hash SHA-256 del audio como prueba de integridad.

- Este es el momento de maxima conversion: el usuario ya sabe que supera el limite legal y quiere actuar.

## 2.3 Suscripcion mensual (2.99 EUR/mes)

- Modo vigilancia nocturna: grabacion automatica al detectar picos por encima del umbral configurable.

- Historial completo ilimitado con graficas semanales y mensuales de evolucion.

- Generacion ilimitada de informes PDF.

- Exportacion de evidencia completa: ZIP con audios, PDFs y datos en CSV.

## 2.4 Proyeccion de ingresos

Escenario conservador a 12 meses:

| Metrica | Mes 6 | Mes 12 |
| --- | --- | --- |
| Descargas acumuladas | 5.000 | 20.000 |
| PDFs vendidos (pago unico) | 500 | 2.500 |
| Suscriptores activos | 150 | 800 |
| Ingresos PDFs (acumulado) | 2.245 EUR | 11.225 EUR |
| Ingresos suscripciones/mes | 449 EUR/mes | 2.394 EUR/mes |

Nota: los ingresos se calculan netos despues de la comision del 30% de Apple/Google.

# 3. Arquitectura tecnica

## 3.1 Stack tecnologico

| Capa | Tecnologia | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Mobile app | Flutter (Dart) | Multiplataforma iOS + Android desde un solo codebase. Rendimiento nativo, acceso a sensores de audio. |
| Backend API | FastAPI (Python) | Desarrollo rapido, async nativo, ecosistema de IA para futuras features. |
| Base de datos | PostgreSQL | Relacional, robusto. Almacena usuarios, metadatos de grabaciones, normativa legal. |
| Almacenamiento | Cloudflare R2 | Compatible con S3, gratis hasta 10GB/mes. Para archivos de audio. |
| Autenticacion | Firebase Auth | Login con email, Google y Apple. Gratuito hasta volumen alto. |
| Notificaciones | Firebase Cloud Messaging | Push notifications para alertas de vigilancia nocturna. |
| Pagos in-app | RevenueCat | Abstrae las APIs de Apple/Google. Gestiona suscripciones y pagos unicos. |
| Generacion PDF | WeasyPrint (server) | Genera PDFs profesionales desde templates HTML en el servidor. |
| Hosting/Infra | Cloudflare Workers + R2 | Serverless, bajo coste, escalable. Free tier generoso. |

## 3.2 Coste de infraestructura estimado

Fase MVP (0-10.000 usuarios): 20-40 EUR/mes. Incluye servidor FastAPI en VPS basico (Hetzner ~5 EUR/mes), dominio (~12 EUR/ano), Cloudflare R2 free tier, Firebase free tier.

Fase crecimiento (10.000-50.000 usuarios): 80-150 EUR/mes. Escalado del VPS, R2 de pago, posible CDN.

## 3.3 Diagrama de arquitectura

La arquitectura sigue un patron cliente-servidor simple:

- Flutter App: captura audio via microfono nativo, mide decibelios localmente, almacena grabaciones en cache local, sincroniza con backend.

- FastAPI Backend: recibe grabaciones, almacena metadatos en PostgreSQL, sube audio a R2, genera PDFs con WeasyPrint, consulta base de datos de normativa legal.

- Base de datos de normativa: tabla PostgreSQL con limites de dB por municipio, zona, franja horaria y tipo (interior/exterior).

- RevenueCat: gestiona estados de suscripcion y pagos, webhook al backend para actualizar permisos del usuario.

# 4. Requisitos funcionales

## 4.1 Modulo de medicion de ruido

| ID | Requisito | Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Medidor en tiempo real | Mostrar nivel de decibelios (dB SPL) en tiempo real usando el microfono del dispositivo. Actualizar la lectura cada 100ms con visualizacion de barra/onda. | MVP |
| RF-02 | Calibracion basica | Permitir al usuario calibrar el microfono con un offset manual. Mostrar aviso de que la medicion es orientativa y no sustituye a un sonometro homologado. | MVP |
| RF-03 | Indicador de pico | Mostrar el valor maximo de dB alcanzado durante la sesion actual y el promedio (Leq). | MVP |
| RF-04 | Grafica de decibelios | Mostrar grafica en tiempo real con los ultimos 60 segundos de medicion. Eje X = tiempo, Eje Y = dB. | MVP |

## 4.2 Modulo de grabacion

| ID | Requisito | Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-05 | Grabacion manual | Permitir grabar audio con un boton. Almacenar localmente en formato AAC/M4A. Maximo 60 segundos en tier gratuito, ilimitado en suscripcion. | MVP |
| RF-06 | Metadatos automaticos | Adjuntar automaticamente a cada grabacion: timestamp (UTC e ISO 8601), geolocalizacion (lat/lon), nivel de dB promedio, nivel de dB maximo, duracion. | MVP |
| RF-07 | Historial de grabaciones | Mostrar lista de grabaciones ordenadas por fecha. Tier gratuito: ultimas 5. Suscripcion: ilimitadas. | MVP |
| RF-08 | Reproduccion de audio | Permitir reproducir cualquier grabacion del historial con visualizacion de onda y marcas de picos de dB. | MVP |
| RF-09 | Eliminacion de grabaciones | Permitir eliminar grabaciones individuales o todas. Confirmar antes de borrar. | MVP |

## 4.3 Modulo de normativa legal

| ID | Requisito | Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-10 | Deteccion de ubicacion | Obtener municipio del usuario via geolocalizacion (reverse geocoding). Permitir tambien seleccion manual del municipio. | MVP |
| RF-11 | Base de datos normativa | Mantener tabla con limites de dB por municipio, zona (residencial/comercial/industrial), franja horaria (diurno/nocturno/evening) y tipo (interior/exterior). Cobertura inicial: 15 ciudades principales de Espana + Ley 37/2003 como fallback. | MVP |
| RF-12 | Veredicto automatico | Tras cada grabacion, mostrar al usuario: limite legal aplicable, diferencia con la medicion, y un veredicto claro (SUPERA / NO SUPERA / CERCANO AL LIMITE). Gratuito. | MVP |
| RF-13 | Detalle normativo | Mostrar al usuario el nombre completo de la ordenanza aplicable, articulo, y enlace al BOE/boletin oficial cuando este disponible. | V1.1 |
| RF-14 | Deteccion de franja | Determinar automaticamente si es horario diurno, nocturno o evening segun la hora local y la normativa del municipio. | MVP |

## 4.4 Modulo de generacion de informe PDF

| ID | Requisito | Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-15 | Generacion de PDF | Generar informe PDF en el servidor a partir de los datos de una o mas grabaciones. El PDF incluye: encabezado con branding dBLog, datos del inmueble, tabla de mediciones, grafica de dB vs tiempo, referencia normativa completa, hash SHA-256 del audio. | MVP |
| RF-16 | Datos del inmueble | Permitir al usuario introducir: direccion completa, piso/puerta, tipo de zona (residencial/comercial), y opcionalmente nombre del denunciante. | MVP |
| RF-17 | Pago unico por PDF | Integrar pago in-app via RevenueCat. Precio: 3.99-4.99 EUR por informe (consumible). Los suscriptores generan PDFs ilimitados. | MVP |
| RF-18 | Hash de integridad | Calcular y mostrar en el PDF el hash SHA-256 del archivo de audio original como prueba de que no ha sido manipulado. | MVP |
| RF-19 | Vista previa del PDF | Mostrar vista previa del informe antes de confirmar la compra. Incluir marca de agua 'PREVIEW' en la version no pagada. | MVP |
| RF-20 | Compartir PDF | Permitir compartir el PDF generado via email, WhatsApp, AirDrop u otras apps del sistema. | MVP |

## 4.5 Modulo de vigilancia nocturna (suscripcion)

| ID | Requisito | Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-21 | Modo vigilancia | Activar modo de escucha continua en segundo plano. Detectar cuando el nivel de dB supera un umbral configurable por el usuario (default: limite legal del municipio). | MVP |
| RF-22 | Grabacion automatica | Al detectar un pico por encima del umbral, iniciar grabacion automatica. Incluir 5 segundos de buffer previo al pico. Detener cuando el nivel baje del umbral durante 10 segundos consecutivos. | MVP |
| RF-23 | Umbral configurable | Slider para ajustar el umbral de deteccion en dB. Mostrar referencia del limite legal como guia. Rango: 20-80 dB. | MVP |
| RF-24 | Notificacion de evento | Enviar notificacion push local cuando se detecta y graba un evento de ruido durante la vigilancia. | MVP |
| RF-25 | Resumen de noche | Al finalizar el periodo de vigilancia, mostrar resumen: numero de eventos detectados, pico maximo, duracion total de ruido excesivo, grafica temporal. | V1.1 |
| RF-26 | Programacion horaria | Permitir programar el inicio y fin automatico de la vigilancia (ej: 23:00 a 07:00 cada noche). | V1.1 |

## 4.6 Modulo de historial y exportacion (suscripcion)

| ID | Requisito | Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-27 | Historial completo | Almacenar todas las grabaciones sin limite. Permitir busqueda por fecha, nivel de dB, y duracion. | MVP |
| RF-28 | Graficas de evolucion | Mostrar graficas semanales y mensuales con: numero de eventos, promedio de dB maximo, horas de ruido excesivo acumuladas. | V1.1 |
| RF-29 | Exportar evidencia | Generar archivo ZIP con todos los audios, PDFs generados y un CSV con metadatos de todas las grabaciones. Disponible para descarga. | V1.1 |
| RF-30 | Sincronizacion cloud | Sincronizar grabaciones y metadatos con el servidor. Backup automatico para suscriptores. Restaurar datos al cambiar de dispositivo. | MVP |

## 4.7 Modulo de usuarios y pagos

| ID | Requisito | Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-31 | Registro/Login | Registro con email + password, Google Sign-In y Apple Sign-In. Login obligatorio para sincronizar datos y comprar. | MVP |
| RF-32 | Perfil de usuario | Almacenar: nombre (opcional), direccion principal del inmueble, municipio, preferencias de umbral. | MVP |
| RF-33 | Gestion de suscripcion | Mostrar estado de suscripcion, fecha de renovacion, y enlace para gestionar/cancelar en la store correspondiente. | MVP |
| RF-34 | Restaurar compras | Boton para restaurar compras anteriores (PDFs comprados y suscripcion) al reinstalar o cambiar de dispositivo. | MVP |
| RF-35 | Onboarding | Flujo de primera vez: explicar que hace la app (3 pantallas), pedir permisos (microfono, ubicacion, notificaciones), configurar direccion del inmueble. | MVP |

## 4.8 Requisitos no funcionales y transversales

| ID | Requisito | Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento audio | La captura y medicion de audio debe funcionar a 44.1kHz con latencia inferior a 100ms para la visualizacion en tiempo real. | MVP |
| RNF-02 | Offline first | La medicion, grabacion y almacenamiento local deben funcionar sin conexion a internet. Sincronizar cuando haya conexion. | MVP |
| RNF-03 | Privacidad RGPD | Cumplir con RGPD. Audios almacenados cifrados. Opcion de eliminar cuenta y todos los datos. Politica de privacidad clara. | MVP |
| RNF-04 | Background audio | El modo vigilancia nocturna debe funcionar con la app en segundo plano en iOS y Android, respetando las restricciones de cada OS. | MVP |
| RNF-05 | Consumo bateria | El modo vigilancia debe consumir menos del 5% de bateria por hora para ser viable durante toda la noche. | MVP |
| RNF-06 | Soporte idiomas | Espanol como idioma principal. Ingles como secundario. Arquitectura preparada para anadido facil de idiomas. | V1.1 |
| RNF-07 | Accesibilidad | Cumplir con WCAG 2.1 nivel AA. Soporte para VoiceOver/TalkBack. Contraste adecuado. | V1.1 |

# 5. Pantallas principales del MVP

- Splash + Onboarding: 3 pantallas explicativas + permisos + configuracion de direccion.

- Home / Medidor: Pantalla principal con medidor de dB en tiempo real, boton de grabar, indicador de pico y grafica en vivo. Muestra el limite legal del municipio como linea de referencia.

- Post-grabacion / Veredicto: Tras grabar, muestra el resultado: dB medido vs limite legal, veredicto (SUPERA/NO SUPERA), boton 'Generar informe PDF' con precio.

- Generador de informe: Formulario con datos del inmueble, vista previa del PDF, boton de pago.

- Historial: Lista de grabaciones con fecha, dB maximo, duracion, estado del veredicto. Filtros por fecha.

- Vigilancia nocturna: Pantalla de configuracion (umbral, horario) + pantalla activa mostrando estado de escucha y eventos detectados.

- Perfil/Ajustes: Datos del usuario, direccion, gestion de suscripcion, restaurar compras, soporte.

# 6. Timeline de desarrollo

Estimacion basada en dedicacion de 10-15 horas semanales como side project:

| Semanas | Fase | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Core audio + UI | Medidor de dB en tiempo real, grabacion manual, almacenamiento local, UI principal. |
| 4-5 | Backend + Auth | FastAPI desplegado, Firebase Auth, sincronizacion de grabaciones, base de datos de normativa (15 ciudades). |
| 6-7 | PDF + Pagos | Generacion de PDF con WeasyPrint, integracion RevenueCat, pago unico por informe, veredicto legal. |
| 8 | Vigilancia nocturna | Deteccion de picos en background, grabacion automatica, buffer de 5 segundos, notificaciones locales. |
| 9-10 | Testing + pulido | Testing en dispositivos reales, optimizacion bateria, UI polish, onboarding, assets para stores. |
| 11-12 | Lanzamiento | Submit a App Store y Google Play. Landing page. Inicio de estrategia ASO. |

# 7. Estrategia de lanzamiento (Go-to-Market)

## 7.1 ASO (App Store Optimization)

Canal principal. Los usuarios buscan activamente terminos como 'ruido vecinos', 'denunciar ruido', 'medir decibelios', 'sonometro'. La app debe rankear para estas keywords en espanol.

- Titulo optimizado: 'dBLog - Mide y denuncia el ruido vecinal'.

- Keywords: ruido, vecinos, decibelios, sonometro, denuncia, informe, legal, contaminacion acustica.

- Screenshots mostrando el veredicto legal como diferenciador vs sonometros genericos.

## 7.2 SEO con blog anonimo

Crear un blog tipo 'derechoalsilencio.es' con contenido sobre normativa de ruido en Espana, guias de denuncia por comunidad autonoma, y articulos sobre derechos del inquilino. Cada articulo enlaza a la app como herramienta de documentacion.

## 7.3 Comunidades y foros

Participar en comunidades de Reddit (r/spain, r/askspain), foros de comunidades de vecinos, y grupos de Facebook donde el ruido vecinal es un tema recurrente. Aportar valor con informacion legal y mencionar la app de forma natural.

## 7.4 Coste de lanzamiento

| Concepto | Coste |
| --- | --- |
| Apple Developer Program (anual) | 99 USD (~92 EUR) |
| Google Play Developer (unico) | 25 USD (~23 EUR) |
| Dominio .es | ~12 EUR/ano |
| VPS basico (Hetzner) | ~5 EUR/mes |
| TOTAL primer ano | ~190 EUR |

# 8. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Precision del microfono del movil | Alto | Disclaimer claro de que es orientativo. Opcion de calibracion. No sustituye medicion pericial. |
| Rechazo en App Store por uso de microfono | Alto | Justificar claramente el uso del microfono en la revision. Cumplir todas las guidelines de privacidad. |
| Baja retencion (uso puntual) | Medio | Modo vigilancia nocturna como driver de suscripcion. Expansion a otros problemas vecinales. |
| Normativa incompleta | Bajo | Ley 37/2003 como fallback nacional. Ampliacion progresiva de municipios. |
| Consumo de bateria en background | Alto | Optimizacion agresiva: muestreo a baja frecuencia hasta detectar pico, luego alta frecuencia. Testing exhaustivo. |

# 9. Expansion futura (post-MVP)

- Expansion a otros paises europeos (Francia, Alemania, Italia) adaptando la base de datos de normativa.

- Expansion a Latinoamerica (Mexico, Argentina, Colombia).

- Modulo 'Neighbor Issues': documentar otros problemas vecinales (olores, humedades, obras ilegales).

- Integracion con abogados: marketplace para conectar usuarios con abogados especializados en derecho vecinal (comision por lead).

- API para administradores de fincas: dashboard con datos agregados de incidencias de ruido por comunidad.

- IA para clasificacion de ruido: detectar automaticamente tipo de ruido (musica, obras, ladridos, fiestas) usando modelos de audio.